DEVELOPER SPECIFICATION

Blender 场景编辑助手

正式产品开发者规范 · v0.3

核心工程命题：用尽可能少的 LLM 调用，把自然语言场景意图转成可靠、可验证、可撤销的 Blender 编辑。

| 文档状态 | Implementation Baseline / 开发基线 |
| --- | --- |
| 目标环境 | Blender 5.2 LTS |
| 仓库工作名 | blender-scene-assistant |
| 适用阶段 | M0 仓库初始化 → M6 Portfolio Release |
| 用途 | Codex / 开发者直接建仓、编码、测试、评测与发布 |

硬约束

M1 本地确定性闭环通过前：不接 LLM、不做聊天 UI、不扩 mesh 建模、不为了演示效果绕过测试。

# 阅读路径

如果你现在准备打开 Codex：先读 1–10 节理解边界，再直接执行第 27 节 First Sprint。M1 全绿前，不实现第 11 节的 LLM 集成。

| 分区 | 章节 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| A. 产品与架构 | 1–4 | 产品定义、技术基线、总体架构、模块职责 |
| B. 核心协议 | 5–10 | Scene IR、坐标语义、Action Protocol、fingerprint、事务、verifier |
| C. AI 与安全 | 11–15 | LLM 边界、BYOK、UI、安全、错误、日志 |
| D. 工程质量 | 16–21 | Benchmark、测试、目录、manifest、coding standards、Codex contract |
| E. 里程碑 | 22–31 | M0–M6、First Sprint、端到端样例、Go/No-Go、DoD、执行顺序 |
| F. 附录 | A–C | ADR 模板、PR checklist、开放问题 |

# 0. 文档优先级与变更规则

本开发规范建立在项目方向 v0.1 与项目开发标准 v0.2 之上，并把其中的产品判断落实为可编码的接口和验收条件。冲突时，优先级为：最新 ADR（Architecture Decision Record） > 本文档 > 项目开发标准 v0.2 > 项目方向 v0.1。

任何会改变以下事项的修改都必须新建 ADR，而不是直接改代码：动作语义、Scene IR 字段、坐标系约定、事务/回滚语义、LLM 与本地计算边界、隐私策略、MVP 范围。每个 ADR 必须写清：背景、选择、备选方案、代价、验证方式。

版本规则：文档使用 major.minor。小版本允许补充实现细节；如果核心问题、产品定位或动作语义发生不兼容变化，升级 major。

# 1. 产品定义

## 1.1 一句话定义

用尽可能少的 LLM 调用，把用户的自然语言场景意图转换成可靠、可验证、可撤销的 Blender 编辑。

## 1.2 主要用户问题

用户已经拥有桌子、椅子、灯、书架、商品、道具等 3D 资产，但把这些资产组织成满足空间关系和编辑约束、并可继续手工修改的 Blender 场景，仍需要大量重复操作。产品缩短的是：

高层意图 -> 结构化计划 -> 确定性空间计算 -> Blender 状态改变 -> 自动验证/恢复

产品不以“模型能否从零生成复杂 3D”为核心竞争维度。

## 1.3 首版用户价值

首版只承诺在已有资产的场景编排和连续编辑上提供价值：多对象摆放、相对关系、基础对齐、锁定保护、计划预览、验证、撤销/检查点。用户最终得到原生可编辑 .blend 工程，而不是不可修改的渲染图。

## 1.4 非目标 / Non-goals

MVP 与首个正式作品版本明确不做：

任意 mesh 建模、网格雕刻、自动拓扑、UV、骨骼、动画生成。

text-to-3D / image-to-3D 模型研发。

用自由脚本让 LLM 直接执行任意 bpy 代码。

Blender + UE5 双端支持。

“自动判断绝对美观”的通用审美优化器。

自建模型推理服务、代用户承担模型额度或计费。

大规模云端账户系统、团队协作系统、在线资产市场。

## 1.5 产品差异化

竞争力必须来自系统架构，而不是模型品牌：

1. Deterministic Core：坐标、bbox、落面、对齐、锁、diff、验证和回滚由本地程序完成。

2. Constrained Planning：LLM 只能输出白名单 JSON Plan，不能自由执行脚本。

3. Low Model Dependence：能本地解析就不调用模型；需要模型时只传相关对象摘要和最小上下文。

4. Verifiable Editing：每个动作有 precondition / postcondition；结果由 verifier 判定，不依赖“看起来差不多”。

5. Transactional Safety：失败要可回滚，锁定对象不得被未授权动作改变。

# 2. 发布与技术基线

## 2.1 Blender 版本

首个开发和评测基线固定在 Blender 5.2 LTS。开发中只保证该主线；4.5 LTS 等兼容性属于后续工作，不在 M1–M3 的承诺范围。

## 2.2 扩展形态

正式分发形态按 Blender Extension 组织：根目录包含 blender_manifest.toml 与 __init__.py。发布前必须通过 Blender 官方 extension validate/build 命令。正式接入模型 API 后，manifest 声明 network 权限，并在运行时遵守 Blender 在线访问设置。

## 2.3 依赖原则

Blender 交互层使用 bpy / mathutils。

core/ 与 domain/ 尽量保持纯 Python，避免为了单元测试必须启动 Blender。

M1 不引入第三方运行时依赖。

M2 需要 HTTP/Schema 库时，优先评估标准库；如引入第三方 wheel，必须固定版本、记录许可证并随 extension 自包含分发。

不把 API Key、场景内容、prompt 写入源码或提交仓库。

## 2.4 线程与进程约束

任何后台线程不得持续访问 bpy。Blender 状态读取、对象修改和验证必须在安全的 Blender 主执行上下文完成。未来网络调用如果做异步化，网络层和 Blender API 层必须彻底解耦；不要让持久后台线程同时操作 bpy。

# 3. 总体架构

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Blender UI / Extension Panel │ │ 指令输入 · Plan Preview · Confirm · Result · Undo │ └───────────────────────┬──────────────────────────────────┘ │ Application Service │ ┌───────────────┼────────────────────┐ │ │ │ Local Parser LLM Planner Scene Reader │ │ │ └───────> ActionPlan <──────── SceneSnapshot │ Plan Validator │ Transaction Manager │ ┌──────────┴──────────┐ │ │ Spatial Engine Executor │ │ └──────────┬──────────┘ │ Blender │ Verifier │ PASS -> Commit ¦ FAIL -> Rollback │ Metrics / Structured Logs

架构上必须保持语义层与执行层可替换：LLM Provider 换掉不应改变 action semantics；UI 换掉不应改变 executor；benchmark 应直接调用 application/core API，而不依赖点击 UI。

# 4. 模块职责与禁止越界

| 模块 | 负责 | 不负责 |
| --- | --- | --- |
| ui/ | Blender Panel、输入、预览、确认、结果展示 | 空间计算、业务判断 |
| application/ | use case 编排、事务生命周期、依赖注入 | 直接写复杂 bpy 逻辑 |
| domain/ | Scene IR、Action、Constraint、Result、错误类型 | Blender 具体 API |
| blender_adapter/scene_reader.py | 从 Blender 构造 SceneSnapshot | 规划意图 |
| core/spatial.py | bbox、关系、候选位置、容差 | 调用网络/LLM |
| core/validator.py | JSON/plan/precondition 校验 | 直接修改场景 |
| blender_adapter/executor.py | 把 validated action 应用到 Blender | 猜测用户意图 |
| core/verifier.py | postcondition、锁保护、diff 检查 | 视觉审美评分 |
| core/checkpoint.py | 捕获/恢复受影响状态 | 跨会话版本控制（MVP） |
| planner/local_parser.py | 明确命令的本地解析 | 高层模糊语义 |
| planner/llm/ | 自然语言 -> ActionPlan | 自由脚本执行、几何求解 |
| infra/logging.py | JSONL 事件、metrics、redaction | 记录密钥 |

禁止出现一个“大而全”的 `agent.py` 同时做 prompt、坐标、bpy、回滚和 UI。

# 5. Domain Model / Scene IR

## 5.1 SceneSnapshot

SceneSnapshot 是 planner、validator、benchmark 的只读输入。不得直接把 bpy.types.Object 泄露到 domain 层。

@dataclass(frozen=True) class SceneSnapshot: schema_version: str snapshot_id: str scene_name: str unit_scale: float objects: tuple[ObjectState, ...] active_camera_id: str ¦ None created_at: str fingerprint: str

## 5.2 ObjectState

@dataclass(frozen=True) class ObjectState: object_id: str # 稳定内部 ID，不依赖显示名唯一性 name: str object_type: str # MESH / EMPTY / CAMERA ... matrix_world: tuple[float, ...] # 4x4, row-major/column-major 必须统一 location_world: tuple[float, float, float] rotation_euler: tuple[float, float, float] scale: tuple[float, float, float] bbox_world: BoundingBox dimensions_world: tuple[float, float, float] parent_id: str ¦ None locked: bool visible: bool

## 5.3 BoundingBox

M1 使用 world-space AABB，明确承认对旋转复杂物体不够精确。M1 不偷偷实现半套 OBB。

@dataclass(frozen=True) class BoundingBox: min_xyz: tuple[float, float, float] max_xyz: tuple[float, float, float] center: tuple[float, float, float]

M3 之后如果 AABB 已被 benchmark 证明不足，再通过 ADR 引入 OBB / mesh ray-cast。

## 5.4 稳定 object_id

对象显示名可被用户重命名，不能作为唯一主键。首版在对象 custom property 中维护 UUID：

object["bsa_object_id"] = "uuid-v4"

读取时如果不存在则生成；复制对象时需检测重复 ID 并修复。日志、plan、constraint 一律引用 object_id，UI 同时展示友好 name。

## 5.5 Lock 持久化

锁定状态使用 custom property 持久化：

object["bsa_locked"] = True/False

hide_select 只能作为 UI 辅助，不作为业务层锁语义的唯一来源。任何执行动作在 precondition 阶段都必须拒绝修改 bsa_locked=True 的对象，除非动作本身是显式 unlock。

# 6. 坐标、单位与空间语义

## 6.1 内部坐标

所有执行与验证使用 Blender world space。

输入的明确距离在进入 domain 后转换为 Blender scene units。

UI 可以显示 m/cm，但 domain 不混用单位字符串和裸浮点数。

所有比较使用显式 tolerance，不直接用浮点 ==。

## 6.2 MVP tolerance

以下为工程默认值，必须集中配置，不允许散落 magic number：

POSITION_EPS = 1e-4 SURFACE_GAP_EPS = 1e-3 LOCK_TRANSFORM_EPS = 1e-6 MIN_CLEARANCE = 0.02 # scene units, fixture 可覆盖

如果 fixture 的单位不同，测试配置必须显式覆盖。

## 6.3 `place_on` 语义

M1 的 place_on(A, B) 只支持“可视为水平支撑面的目标”：

1. 读取 B 的 world AABB top Z。

2. 读取 A 的 world AABB bottom Z。

3. 平移 A，使 A.bottom_z ~= B.top_z + clearance_z。

4. X/Y 默认保持；若同时存在区域/相对约束，则由 spatial engine 计算 X/Y。

5. verifier 检查垂直 gap、A 中心是否落在 B 顶面投影允许区域内。

如果目标旋转过大、支撑面不可由 AABB 合理描述，返回 SPATIAL_UNSUPPORTED_GEOMETRY，不得假装成功。

## 6.4 `left/right/front/back` 语义

M1 先固定成世界坐标框架，避免“桌子局部朝向”引入隐含歧义：

right_of: +X

left_of: -X

front_of: -Y（若团队选择 +Y，必须在 ADR-001 中一次性冻结）

back_of: +Y

进入 M3 之前再评估 frame="target_local"。如果引入，Action 必须显式带 frame，不允许靠 planner 猜。

## 6.5 冲突约束

当动作组合无法同时满足，如“lamp 在 desk 左边且右边”，validator 必须在执行前拒绝 plan。执行器不能自行选择其中一个。

# 7. Action Protocol v0.1

## 7.1 顶层 ActionPlan

所有 planner（本地或 LLM）必须输出同一个协议。LLM 不拥有额外的隐藏执行能力。

{ "schema_version": "0.1", "plan_id": "uuid", "source": "local_parser¦llm", "scene_fingerprint": "sha256:...", "requires_confirmation": true, "actions": [], "constraints": [], "user_summary": "把台灯放到桌面右侧，并锁定桌子" }

## 7.2 M1/M2 白名单动作

move rotate scale_uniform place_on relative_place align lock unlock checkpoint undo

M1 必须实现：place_on、relative_place(left/right)、lock、checkpoint/undo。其余可以只有 schema，不进入首个验收闭环。

## 7.3 `place_on`

{ "action_id": "a1", "type": "place_on", "object_id": "lamp-id", "target_id": "desk-id", "region": "center¦left¦right¦front¦back", "clearance": 0.0 }

## 7.4 `relative_place`

{ "action_id": "a2", "type": "relative_place", "object_id": "bookshelf-id", "target_id": "desk-id", "relation": "left_of¦right_of¦front_of¦back_of", "distance": 0.25, "frame": "world" }

## 7.5 `move`

{ "action_id": "a3", "type": "move", "object_id": "lamp-id", "delta": [0.2, 0.0, 0.0], "space": "world" }

## 7.6 `lock/unlock`

{"action_id":"a4","type":"lock","object_id":"desk-id"}

unlock 必须是用户意图显式产生的 action，不能因为后续动作需要移动被锁对象而自动解锁。

## 7.7 Constraint

{ "constraint_id": "c1", "type": "preserve_transform", "object_id": "desk-id", "severity": "hard" }

MVP 只支持 hard constraints。soft constraints 属于后续规划优化，不进入当前实现。

## 7.8 Plan Schema 校验规则

未知字段：默认拒绝（fail closed）。

未知 action type：拒绝。

object_id / target_id 不存在：拒绝。

被锁对象作为写目标：拒绝。

数值 NaN/Infinity：拒绝。

超出安全范围的 scale / distance：拒绝或要求确认。

scene_fingerprint 与当前相关对象状态不一致：返回 PLAN_STALE，要求重新规划/重新预览。

# 8. Scene Fingerprint 与 stale-plan 防护

Plan Preview 与真正执行之间，用户可能手工移动了对象。不能执行基于旧状态算出的 plan。

M1 做相关对象 fingerprint：按 object_id 排序，将以下字段规范化后 SHA-256：

object_id + matrix_world + dimensions + locked

Plan 保存 fingerprint；Confirm 时重新计算。不同则不执行，UI 显示“场景已改变，请重新生成计划”。

此机制比单纯的进程内 revision counter 更可靠，因为它能捕获用户在 Blender UI 中的手动变化。

# 9. 执行事务模型

每个 ActionPlan 按一个事务处理。核心顺序不得绕过：

1. Capture current snapshot / fingerprint 2. Validate plan schema 3. Validate references & locks 4. Validate preconditions 5. Capture checkpoint for affected objects 6. Compute candidate transforms (pure calculation when possible) 7. Apply actions 8. Refresh scene state 9. Verify postconditions + hard constraints + unauthorized diff 10. PASS -> commit result 11. FAIL -> rollback checkpoint -> verify rollback

## 9.1 Affected Set

执行前必须算出 affected_object_ids。只有这些对象允许发生业务层变更。执行后将 before/after snapshot 做 diff：如果出现集合外 transform 变化，事务失败并回滚。

## 9.2 Checkpoint v0.1

M1 不仅依赖 Blender 全局 Undo Stack。产品自己的 checkpoint 至少保存：

matrix_world

bsa_locked

M1 中被执行器修改的其他自定义属性

恢复后再次读取 SceneSnapshot 并与 checkpoint 做容差比较。只有 rollback verification 通过才能返回 ROLLED_BACK。

## 9.3 部分执行失败

一个 plan 中第 3 个 action 失败时，不保留前 2 个 action 的结果；MVP 采用 all-or-nothing。未来如果要支持 partial commit，必须单独 ADR。

# 10. Verifier Specification

Verifier 是正式作品的核心，不是 debug 辅助。

## 10.1 输出结构

@dataclass(frozen=True) class VerificationResult: passed: bool checks: tuple[CheckResult, ...] unauthorized_changes: tuple[str, ...] summary: str

每个 CheckResult 包含：check_type / object_ids / expected / actual / tolerance / passed。

## 10.2 必须验证的项目

place_on：

A.bottom_z 与 B.top_z gap 在容差内。

A 的参考点位于 B 的允许 XY footprint。

如果声明 clearance，实际 clearance 符合。

relative_place：

中心/边界关系满足 relation。

距离达到最小要求。

lock/preserve_transform：

锁定对象 before/after transform delta 在 LOCK_TRANSFORM_EPS 内。

unauthorized changes：

不在 affected set 的对象没有业务层 transform 变化。

rollback：

rollback 后所有 checkpoint 字段恢复。

## 10.3 “看起来成功”禁止作为判定

截图可以用于演示和后续视觉 benchmark，但 M1–M3 的 pass/fail 必须来自结构化 scene state。

# 11. 本地解析器与 LLM 调用边界

## 11.1 调用决策

用户输入先经过 LocalParser。能够确定解析的命令不调用模型，例如：

“撤销”

“锁定桌子”

“台灯向右移动 20cm”

“把书架左移 0.5m”

含高层语义、复合关系或指代歧义时调用 LLM，例如：

“把这些东西整理成紧凑的小工作室，桌子靠墙，灯放右边。”

“保持主要家具不动，把背景稍微收紧一点。”

## 11.2 LLM 输入最小化

默认只发送：

用户当前指令。

候选相关对象的 object_id/name/type/dimensions/location/locked 摘要。

当前仍生效的 hard constraints。

支持的 action schema 与有限枚举。

必要的上轮 focus / state diff。

默认不发送 mesh 顶点、纹理、完整 .blend、全部历史、截图。只有明确功能需要且用户同意后才扩展。

## 11.3 LLM 输出要求

只接受 JSON ActionPlan。

temperature/采样策略由 provider adapter 配置，但 parser 不能依赖自然语言“解释文本”。

第一次 schema validation 失败可以做至多一次 repair request；仍失败即返回错误，不无限重试。

模型永远不能返回可执行 Python 作为正常动作。

## 11.4 Provider 接口

class PlannerProvider(Protocol): def plan(self, request: PlannerRequest) -> PlannerResponse: ... @dataclass(frozen=True) class PlannerUsage: provider: str model: str input_tokens: int ¦ None output_tokens: int ¦ None estimated_cost: float ¦ None latency_ms: int

Provider adapter 只处理认证、HTTP、模型参数、usage 解析；业务 prompt 组装和 schema validation 不散落到 provider 文件。

# 12. BYOK、隐私与安全

## 12.1 API Key

正式产品采用 BYOK。开发阶段优先通过环境变量注入 key。不得：

把 key 保存在 .blend。

把 key 写入日志。

把 key 提交到 git。

把用户 key 先传到开发者服务器再转发，除非未来明确改变产品架构并新增安全评审。

正式 UI 需要 CredentialStore 抽象。若暂时无法安全使用 OS credential store，宁可提供“本次会话使用 / 环境变量配置”，也不要把明文 key 混入项目文件。

## 12.2 网络访问

M1 完全无网络。M2 引入 provider 时：

manifest 显式声明 network 权限。

启动请求前检查 Blender 是否允许在线访问。

网络失败必须是可恢复错误，不允许破坏当前 scene。

网络层不能在请求未完成期间修改 Blender state。

## 12.3 数据最小化

默认只把完成语义解析所必需的场景摘要发送给 provider。UI 在第一次启用模型时应明确说明“会把哪些对象元数据发送给第三方模型服务”。遥测默认关闭；MVP 不做后台遥测上传。

## 12.4 任意代码执行

禁止实现“模型输出 Python -> exec()”。禁止把任意字符串拼接后交给 Blender Python 执行。所有能力必须经过 action whitelist。

# 13. UI / UX Contract

## 13.1 正式用户流

用户输入意图 -> 解析 -> Plan Preview（对象 + 动作 + 约束 + 风险） -> 用户 Confirm / Reject -> 执行事务 -> Verification Result -> 成功：可继续编辑 / Undo -> 失败：自动回滚 + 明确错误

## 13.2 Preview 必须显示

计划影响的对象名称。

每个动作的人类可读描述。

当前锁定对象。

是否会调用 LLM（以及 provider/model，若发生）。

需要用户特别确认的高风险动作。

## 13.3 不允许的 UX

用户点击一次后后台静默执行大量不可见动作。

失败后只显示“Something went wrong”。

自动移动锁定对象再把它移回来。

为了“成功率”悄悄降低 verifier 标准。

# 14. 错误模型

所有可预期错误使用稳定 code，不通过解析异常字符串驱动 UI。

| Code | 含义 | 默认处理 |
| --- | --- | --- |
| PLAN_SCHEMA_INVALID | ActionPlan 格式不合法 | 不执行；展示具体字段 |
| PLAN_STALE | Preview 后场景已变化 | 重新读取并规划 |
| OBJECT_NOT_FOUND | 引用对象不存在 | 不执行 |
| OBJECT_LOCKED | 尝试修改锁定对象 | 不执行 |
| ACTION_NOT_SUPPORTED | 不在白名单 | 不执行 |
| PRECONDITION_FAILED | 执行前约束不满足 | 不执行 |
| SPATIAL_UNSUPPORTED_GEOMETRY | 当前算法无法可靠处理几何 | 不执行；说明限制 |
| POSTCONDITION_FAILED | 动作后验证失败 | 自动 rollback |
| UNAUTHORIZED_CHANGE | 非 affected object 被改变 | 自动 rollback |
| ROLLBACK_FAILED | 恢复校验失败 | 停止后续动作，高优先级错误 |
| NETWORK_DISABLED | Blender 禁止在线访问 | 保持场景不变 |
| PROVIDER_AUTH_ERROR | API key/认证失败 | 保持场景不变 |
| PROVIDER_RATE_LIMIT | 模型限流/额度 | 保持场景不变，可稍后重试 |
| PROVIDER_OUTPUT_INVALID | 模型输出无法修复为 schema | 不执行 |
| INTERNAL_ERROR | 未分类 bug | 记录 trace，保持/恢复事务 |

# 15. 日志与可观测性

## 15.1 本地 structured logging

使用 JSONL。每行一个事件，至少：

{ "ts": "ISO-8601", "level": "INFO", "event": "action.completed", "session_id": "...", "plan_id": "...", "action_id": "...", "duration_ms": 18, "result": "pass" }

## 15.2 事件名称

scene.snapshot.created

plan.created

plan.validation_failed

transaction.started

action.started

action.completed

verification.completed

transaction.committed

transaction.rolled_back

rollback.failed

llm.request.completed

## 15.3 日志安全

默认不记录 API Key；默认不记录完整 prompt；如 debug 模式允许保存 prompt，必须显式开关并对 key/authorization header 永久 redaction。

# 16. Benchmark 与正式作品指标

## 16.1 核心指标

| 指标 | 定义 |
| --- | --- |
| Task Success Rate | 最终状态满足任务所有 hard constraints 的比例 |
| Constraint Preservation | 多轮编辑后此前 hard constraints 仍成立的比例 |
| Unauthorized Change Rate | 未授权对象发生变化的任务比例 |
| Rollback Accuracy | 失败后完整恢复 checkpoint 的比例 |
| LLM Calls / Successful Task | 完成成功任务所需模型调用次数 |
| Tokens / Cost | 成功任务输入/输出 token 与模型费用 |
| Local Execution Ratio | 无模型参与完成的动作比例 |
| Time / Retries | 总耗时与用户/模型重试次数 |

## 16.2 Baseline

至少比较：

Baseline A：Blender 手工操作 — 验证是否真的节省操作。

Baseline B：普通 LLM 直接/自由操作 Blender — 验证 constrained architecture 在成本/可靠性/可控性上是否有优势。

不要求所有指标都赢；至少要有一个与架构直接相关、可重复的明显优势，同时诚实报告代价。

## 16.3 Benchmark Case 格式

{ "case_id": "mvp_001", "fixture": "desk_lamp.blend", "initial_assertions": [], "instruction": "把台灯放到桌面右侧，桌子不要动", "expected_constraints": [ {"type":"on","object":"lamp-id","target":"desk-id"}, {"type":"right_of","object":"lamp-id","target":"desk-id"}, {"type":"preserve_transform","object":"desk-id"} ] }

Benchmark runner 必须能在没有 UI 的情况下执行固定 JSON plan；M2 以后再增加“自然语言 -> plan -> execute”的端到端组。

# 17. 测试策略

## 17.1 测试金字塔

Pure unit tests：domain schema、容差、关系判断、plan validator、diff、错误映射。尽量不依赖 bpy。 Blender integration tests：SceneReader、Executor、Checkpoint、真实 matrix/bbox、Undo/restore。 End-to-end tests：固定 .blend + instruction/plan + verifier。 Manual UX tests：Panel、Preview、Confirm、错误信息。

## 17.2 Headless 集成测试

仓库提供脚本，使测试可通过 Blender background mode 执行。原则形式：

blender --background tests/fixtures/desk_lamp.blend \ --python tests/integration/run_m1_suite.py

返回码非 0 表示失败；CI 读取 JUnit/JSON 结果。测试代码不得依赖开发者个人 Blender 配置。

## 17.3 M1 必测案例

1. lamp 正常 place_on desk -> PASS。

2. lamp place_on + right_of -> PASS。

3. desk lock 后尝试 move desk -> OBJECT_LOCKED 且状态不变。

4. 修改 lamp 后 desk fingerprint 不变。

5. 人为制造 postcondition failure -> 自动 rollback -> checkpoint diff 为 0。

6. Preview 后手动移动 desk -> Confirm -> PLAN_STALE。

7. 目标对象不存在 -> 不修改任何对象。

8. 重复执行同一 fixture + 同一 plan -> 结果一致。

## 17.4 回归原则

每个已发现并修复的真实 bug 必须新增一个 regression test。禁止只修代码不留测试。

# 18. Repository Structure

blender-scene-assistant/ ├─ blender_manifest.toml ├─ __init__.py ├─ LICENSE ├─ README.md ├─ AGENTS.md ├─ pyproject.toml # 开发工具配置，不假设 Blender 会安装依赖 ├─ bsa/ │ ├─ ui/ │ │ ├─ panel.py │ │ ├─ operators.py │ │ └─ properties.py │ ├─ application/ │ │ ├─ service.py │ │ └─ transaction.py │ ├─ domain/ │ │ ├─ scene.py │ │ ├─ actions.py │ │ ├─ constraints.py │ │ ├─ results.py │ │ └─ errors.py │ ├─ core/ │ │ ├─ spatial.py │ │ ├─ validator.py │ │ ├─ verifier.py │ │ ├─ diff.py │ │ └─ fingerprint.py │ ├─ blender_adapter/ │ │ ├─ scene_reader.py │ │ ├─ executor.py │ │ ├─ checkpoint.py │ │ └─ ids.py │ ├─ planner/ │ │ ├─ local_parser.py │ │ ├─ context_builder.py │ │ └─ llm/ │ │ ├─ base.py │ │ ├─ openai.py # M2 后 │ │ └─ usage.py │ └─ infra/ │ ├─ config.py │ ├─ logging.py │ └─ credentials.py ├─ tests/ │ ├─ unit/ │ ├─ integration/ │ ├─ e2e/ │ └─ fixtures/ │ └─ desk_lamp.blend ├─ benchmarks/ │ ├─ cases/ │ ├─ runner.py │ └─ results/.gitkeep ├─ docs/ │ ├─ DEVELOPMENT_SPEC.md │ ├─ decisions/ │ │ ├─ ADR-000-template.md │ │ └─ ADR-001-coordinate-semantics.md │ ├─ benchmark_spec.md │ └─ privacy.md └─ scripts/ ├─ run_blender_tests.* ├─ build_extension.* └─ validate_extension.*

原则：Blender specific 代码集中在 ui/ 与 blender_adapter/；核心 domain 不允许到处 import bpy。

# 19. Extension Manifest 首版约定

M1 可先不声明 network。正式进入 M2 并支持 API 后再增加权限。

schema_version = "1.0.0" id = "blender_scene_assistant" version = "0.1.0" name = "Blender Scene Assistant" tagline = "Reliable natural-language scene editing with deterministic execution" maintainer = "<maintainer>" type = "add-on" blender_version_min = "5.2.0" license = ["SPDX:GPL-3.0-or-later"] # M2 以后： # [permissions] # network = "Connect to the AI provider selected by the user"

如不准备发布到 Blender 官方 Extensions Platform，许可证/分发策略仍需单独决定；不要因为 Demo 阶段方便就忽略许可证。

# 20. Coding Standards

## 20.1 基本规则

Python 全量 type hints，公共接口有 docstring。

业务逻辑函数尽量小、可测试、无隐藏副作用。

禁止 bare except:；异常必须映射为 domain error 或重新抛出。

禁止 magic number，容差/限值集中配置。

禁止用对象显示名作为长期唯一标识。

禁止在 core/ 中读取全局 bpy.context。

禁止直接 exec/eval 模型输出。

修改 Blender state 的代码必须可定位到 executor/checkpoint 层。

日志使用稳定 event name，不在业务代码到处 print()。

## 20.2 API 设计

优先显式输入输出：

result = service.execute_plan(plan, expected_scene_fingerprint)

不要设计成：

GlobalAgent.run_everything_from_context()

## 20.3 Determinism

同 fixture、同 plan、同 Blender 版本，在无用户并发编辑时结果必须在 tolerance 内相同。随机行为必须有显式 seed，并默认不用于 M1。

# 21. Codex Working Contract（必须放入 AGENTS.md）

Codex 在这个仓库中工作时遵守以下约束：

1. 先阅读 docs/DEVELOPMENT_SPEC.md 和最新 ADR，再写代码。

2. 当前里程碑优先于“顺便做得更完整”；不得未经请求扩 scope。

3. M1 禁止引入 LLM、HTTP、聊天 UI、mesh editing。

4. 每实现一个 domain 行为先补/写测试，再连接 Blender UI。

5. 不用自由 Python 执行替代 action schema。

6. 不弱化 verifier 让失败测试通过；先解释失败原因。

7. 所有 Blender state 变更必须经过 transaction/executor。

8. 新增字段/action/error code 必须同步 schema、测试、文档。

9. 遇到无法可靠支持的几何，返回明确 unsupported error，不做静默近似。

10. 完成任务时报告：改了什么、测试了什么、仍有哪些已知风险。

# 22. M0：仓库初始化 Definition of Done

M0 只建立“可以严肃开发”的地基，不追求功能。

必须完成：

仓库目录按本规范建立。

blender_manifest.toml 可通过 validate。

Extension 能安装、启用、禁用，无 console exception。

AGENTS.md 写入 Codex Working Contract。

docs/DEVELOPMENT_SPEC.md 放入仓库。

ADR-001-coordinate-semantics.md 冻结 M1 轴向语义。

基础日志可写 session event。

.gitignore 排除 key、临时 .blend1、构建产物、私有 benchmark 输出。

M0 不写 LLM。

# 23. M1：Deterministic Core Definition of Done

M1 是整个项目第一个生死关。只有全部通过才进入 M2。

必须实现的闭环：

加载 desk + lamp fixture -> SceneReader 构造 snapshot -> plan: place_on(lamp, desk) + right_of(lamp, desk) -> validator PASS -> capture checkpoint -> executor 应用动作 -> verifier PASS -> lock(desk) -> 修改 lamp -> verifier 证明 desk 未变化 -> restore checkpoint -> verifier 证明恢复成功

M1 完成条件：

8 个 M1 必测案例全部自动化通过。

同样测试连续运行至少 20 次，无非确定性失败。

任一失败都不会留下半执行 scene state。

所有失败有结构化 error code。

无 LLM、无网络依赖。

有一份 m1_results.json 保存测试/性能基础数据。

M1 未通过时，不进入 LLM 集成。

# 24. M2：Intent Planning / LLM Definition of Done

M2 才允许接模型。第一版只接一个 provider 即可，架构保持 provider-neutral。

必须实现：

LocalParser 优先分流明确命令。

ContextBuilder 只取相关对象摘要。

PlannerProvider 抽象。

一个真实 provider adapter。

JSON schema validation + 最多一次 repair。

usage/latency/token 记录。

API Key 不进入 .blend 与日志。

模型输出不能直接执行，必须经过 validator/preview/confirm。

M2 验收：固定自然语言任务能稳定得到可执行 plan；模型不可用、限流、输出错误时 scene 仍保持不变。

# 25. M3：连续编辑与约束

目标：证明这不是单轮 prompt demo。

新增能力：

多轮 hard constraints。

focus/reference state。

preserve_transform。

state diff 上下文。

plan stale detection。

用户锁定/解锁。

checkpoint history（有限深度即可）。

验收示例：

“桌子靠墙，灯放桌面右侧” -> “桌子不要动，把书架放左边” -> “灯再往里一点” -> “撤销最后一步”。

最后 verifier 必须证明桌子 transform 全程未被未授权修改。

# 26. M4–M6 概览

M4 Product UX / Packaging：正式 Panel、Plan Preview、confirm/reject、provider settings、extension build/validate。 M5 Benchmark / User Validation：固定任务集、两种 baseline、真实资产小样本试用、失败分类。 M6 Portfolio Release：可复现 release、README、架构图、benchmark 报告、Demo、已知限制、case study。

“做完功能”不等于完成项目；没有 benchmark 和真实反馈，不算正式作品完结。

# 27. First Sprint：直接交给 Codex 的任务队列

## DEV-001 — Bootstrap Extension Repository

目标：建立可安装/禁用的 Blender 5.2 Extension 骨架。 验收：manifest validate 通过；启用/禁用无异常；目录符合第 18 节。 禁止：不做网络、不做模型。

## DEV-002 — Domain Types

实现 SceneSnapshot / ObjectState / BoundingBox / ActionPlan / Action / Constraint / Result / DomainError。 验收：纯 Python 单测；序列化/反序列化稳定；未知 action fail closed。

## DEV-003 — Stable Object IDs + SceneReader

实现 bsa_object_id、重复 UUID 检测、world transform、world AABB、lock state。 验收：fixture 的 snapshot 可输出确定 JSON；重复读 fingerprint 一致。

## DEV-004 — Fingerprint + Diff

实现相关对象 fingerprint 和 transform diff。 验收：手动移动 desk 后 fingerprint 必变；无变化时稳定。

## DEV-005 — Spatial `place_on`

实现 candidate transform 计算，先不直接写 bpy。 验收：lamp bottom 对齐 desk top；unsupported geometry 返回明确错误。

## DEV-006 — `relative_place(left/right)`

M1 按 world frame 实现，距离和 clearance 使用集中配置。 验收：left/right verifier 自动通过。

## DEV-007 — Transaction + Executor

实现 affected set、precondition、checkpoint、apply、verify、commit/rollback。 验收：中途故意失败时 scene 恢复。

## DEV-008 — Lock Semantics

实现 bsa_locked、lock/unlock、executor guard。 验收：锁定对象永远不能被普通 action 修改。

## DEV-009 — Verifier

实现 place_on、left/right、preserve_transform、unauthorized change、rollback verification。 验收：输出结构化 CheckResult，不依赖截图人工判断。

## DEV-010 — M1 Headless Suite

建立 desk_lamp.blend fixture 和第 17.3 节 8 个案例。 验收：命令行可一次运行全部案例并输出机器可读结果。

Sprint Gate：DEV-001 ~ DEV-010 全绿后，才创建任何 LLM issue。

# 28. 首个端到端输入与预期

固定 fixture：desk_lamp.blend。对象：Desk、Lamp。

输入 plan：

{ "schema_version": "0.1", "plan_id": "m1-demo-001", "source": "test", "scene_fingerprint": "<generated>", "requires_confirmation": false, "actions": [ { "action_id": "a1", "type": "place_on", "object_id": "<lamp-id>", "target_id": "<desk-id>", "region": "right", "clearance": 0.0 }, { "action_id": "a2", "type": "lock", "object_id": "<desk-id>" } ], "constraints": [ { "constraint_id": "c1", "type": "preserve_transform", "object_id": "<desk-id>", "severity": "hard" } ], "user_summary": "Place lamp on the right side of desk and protect desk" }

成功输出最低要求：

{ "status": "COMMITTED", "plan_id": "m1-demo-001", "verification": { "passed": true, "unauthorized_changes": [], "checks": [ {"check_type":"place_on","passed":true}, {"check_type":"region_right","passed":true}, {"check_type":"preserve_transform","passed":true} ] } }

# 29. Go / No-Go 产品关卡

| Gate | 问题 | Go | No-Go |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 技术 | 确定性 core 能否稳定执行/验证/恢复？ | M1 全绿 | 修底层，不接 LLM |
| G2 架构 | 大部分工作是否真的移出 LLM？ | local ratio 高、调用受控 | 重新切职责 |
| G3 竞争 | 对直接 Agent 是否至少一项明确优势？ | 成本/可靠/可控之一稳定胜出 | 收缩场景或改 framing |
| G4 价值 | 是否存在手工明显繁琐、工具明显省事的任务族？ | 可重复出现 | 换任务族 |
| G5 用户 | 真实用户是否愿意第二次用？ | 有主动复用 | 若只有“挺酷”继续收缩 |
| G6 作品 | contribution 是否清楚属于你？ | 架构+指标+取舍可解释 | 补 benchmark/case study |

日常开发不重复审判项目意义；只在 gate 或出现新证据时正式复盘。

# 30. Definition of Done：正式作品完成线

只有以下证据齐备，才能把项目称为正式作品：

可安装、可复现的 Blender Extension release。

固定任务集自动验证，不靠挑成功案例。

多轮编辑证明 lock / constraint / stale plan / rollback 是真实系统能力。

与手工 Blender 和普通直接 Agent 至少各做一组可复现实验。

记录成功率、调用次数、token/费用、耗时、重试和本地执行比例。

至少少量真实用户使用自己的资产试用，并有失败/阻塞记录。

README 能解释问题、非目标、架构、动作协议、测试、评测、局限。

Demo 展示“意图 -> plan -> confirm -> execute -> verify/rollback”，而不是只有最终画面。

有失败案例和明确不支持的任务。

repo 不含秘密、个人绝对路径、无法复现的手工步骤。

# 31. 开发开始前的唯一执行顺序

1. 把本文件保存为 docs/DEVELOPMENT_SPEC.md 2. 创建 AGENTS.md，复制第 21 节 3. DEV-001：Extension skeleton + manifest validate 4. DEV-002 ~ DEV-004：Domain / SceneReader / Fingerprint 5. DEV-005 ~ DEV-009：Spatial / Transaction / Lock / Verifier 6. DEV-010：Headless M1 suite 7. M1 Gate Review 8. 只有 G1=GO，才创建 M2 LLM/provider 任务

如果 Codex 在第 3 步就开始写 OpenAI/Claude 调用，视为违反本开发规范，应立即回退。

# 32. 外部技术参考（截至 2026-09-10）

Blender LTS：https://www.blender.org/download/lts/

Blender Python API：https://docs.blender.org/api/current/

Blender Extensions / Getting Started：https://docs.blender.org/manual/en/latest/advanced/extensions/getting_started.html

Blender Python threading gotcha：https://docs.blender.org/api/current/info_gotchas_threading.html

Blender MCP baseline：https://github.com/ahujasid/blender-mcp

本规范中的产品范围、指标与 Go/No-Go 规则来自本项目 v0.1/v0.2 文档；Blender Extension 包结构、manifest、网络权限与 LTS 选择参考 Blender 官方文档。实现时如果官方 API 行为与本规范冲突，以目标 Blender 5.2 LTS 的实际 API/官方文档为准，并用 ADR 记录变更。

# Appendix A — ADR Template

# ADR-XXX: <title> Status: Proposed / Accepted / Superseded Date: YYYY-MM-DD ## Context 为什么需要做这个决定？现有证据是什么？ ## Decision 选择什么？语义要精确。 ## Alternatives 至少列出一个被拒绝方案及原因。 ## Consequences 得到什么，牺牲什么？ ## Validation 用什么测试/benchmark 证明这个决定有效？

# Appendix B — PR Checklist

每个 PR 至少检查：scope 是否属于当前 milestone；新增行为是否有测试；是否绕过 transaction；是否修改 schema/错误码而未更新文档；是否记录秘密；是否弱化 verifier；是否有无法解释的 magic number；是否在非必要路径引入 LLM；是否能复现测试命令。

# Appendix C — 当前明确的开放问题

以下问题暂不在实现前拍脑袋解决，等 benchmark/用户证据出现后再决策：

left/right/front/back 是否从 world frame 升级为 target-local frame。

AABB 何时不足，需要 OBB / ray-cast / collision mesh。

是否加入 camera、material actions。

是否同时支持 Blender 4.5 LTS。

Provider 是否需要多模型自动选择。

是否需要本地小模型完全替代云端 LLM。

是否从“初学者”收缩到电商摆场、游戏关卡预摆、产品可视化等更具体用户群。

这些开放问题进入 backlog，不得阻塞 M1。

— END OF DEVELOPMENT BASELINE v0.3 —