Blender 场景编辑助手

项目开发标准 · v0.2

从“想法”进入“可验证工程”的工作基线

项目一句话定义 用尽可能少的 LLM 调用，把用户的自然语言场景意图转成可靠、可验证、可撤销的 Blender 编辑。

这份文档用来约束什么

开发时什么先做、什么后做；

哪些能力必须由本地确定性程序完成，哪些情况才允许调用 LLM；

每个阶段如何判断继续、收缩、改方向或停止；

最终作品必须拿出哪些证据，而不是只展示一个“能跑的 Demo”。

依据：项目方向简版 v0.1 + 当前讨论整理

01  项目定义与边界

项目形态：一个 Blender 本地插件/工具。用户导入已有 3D 资产，通过自然语言描述高层场景意图；系统把意图转换为有限的结构化动作，并由本地程序计算、执行、验证和恢复。

核心要解决的问题

用户已经有模型，但“把资产组织成一个满足空间关系和编辑约束、之后还能继续改的 Blender 场景”仍然包含大量重复、低级、容易出错的操作。工具要缩短“高层意图 → 可靠场景状态”的距离。

明确不做

首版不做 mesh 建模、自动拓扑、复杂几何修形。

首版不做 text-to-3D，也不与最强模型比“谁更会生成 3D”。

首版不做 UE5 双端支持；Blender 闭环验证后再决定。

不允许 LLM 自由生成任意 Python 并直接执行，避免不可控修改。

不把“接上大模型/自然语言控制 Blender”本身当创新。

项目竞争力的定义

| 不竞争 | 真正竞争 |
| --- | --- |
| 模型本身有多聪明 | 同一模型下，能否用更少调用完成任务 |
| 能不能从零生成复杂模型 | 已有资产能否被可靠、连续地组织和修改 |
| Demo 看起来有多炫 | 任务成功率、约束保持率、回滚正确性 |
| Prompt 写得多复杂 | 系统架构是否把确定性问题移出 LLM |
| 支持功能数量 | 核心闭环是否稳定、可测、可解释 |

02  系统职责边界：本地 vs LLM

总原则 能用代码确定解决的，就不交给 LLM；只有涉及语言理解、语义歧义或高层意图判断时才调用模型。

本地确定性计算必须负责

| 类别 | 本地职责 |
| --- | --- |
| 场景读取 | 对象名称、位置、旋转、尺寸、层级、材质、锁定状态、相机 |
| 空间计算 | bounding box、表面高度、left/right/front、对齐、落面、距离 |
| 执行 | move / rotate / scale / align / place_on / lock / camera 操作 |
| 安全 | 锁定对象保护、操作白名单、输入参数校验 |
| 验证 | 目标关系是否成立、是否发生误改、是否碰撞/悬空 |
| 恢复 | undo、checkpoint、diff、失败回滚 |
| 成本控制 | 缓存状态、保存历史、避免重复传完整场景 |

LLM 只负责

把模糊自然语言转成系统支持的结构化动作。

拆解包含多个意图的复合指令。

在对象指代不明确时做 reference resolution。

理解“更紧凑”“像工作室一样”这类高层语义，并映射到有限计划。

仅在本地解析失败或执行失败需要语义修复时再次介入。

标准调用路径

用户输入 ↓ 本地轻量解析 / 规则匹配 ├─ 能确定 → 直接本地执行 └─ 不能确定 → 调用 LLM 一次 ↓ 结构化 JSON Plan ↓ 本地计算 + 执行 ↓ 本地 verifier ↓ PASS / rollback

降低 token / 费用的具体来源

默认不把整个 Blender 场景反复发送给模型，只发送与当前指令相关的对象摘要。

模型不计算精确 xyz，不写长脚本，只输出有限动作和语义关系。

一次计划可驱动多个本地动作，不采用“操作一步 → 截图 → 再问模型”的默认循环。

多轮编辑优先发送 state diff 和当前焦点，不重发完整历史。

撤销、锁定、明确数值移动等指令优先由本地规则直接解析。

03  MVP：极小但完整的测试闭环

固定测试场景

准备 3–5 个对象即可：desk / lamp / chair / bookshelf / plant。首版不要从“搭建任意房间”开始。

首版动作白名单

| 动作 | 首版要求 | 暂不要求 |
| --- | --- | --- |
| move / rotate / scale | 明确数值或受约束移动 | 复杂动画、骨骼 |
| place_on | 对象落到目标表面，不悬空 | 任意复杂接触面求解 |
| left_of / right_of | 基于目标 bbox 计算相对位置 | 审美构图优化 |
| align | 中心/边缘等基础对齐 | 复杂分布优化 |
| lock | 后续操作不得改变锁定对象 transform | 权限系统 |
| verify | 检查关系、锁定、误改 | 通用视觉质量评分 |
| undo / checkpoint | 恢复执行前状态 | 跨会话版本管理 |

第一条必须跑通的用户路径

打开 Blender → 载入 desk + lamp → 工具读取 scene state → 执行 place_on(lamp, desk) + right_of(lamp, desk) → verifier 输出 PASS → lock(desk) → 再修改 lamp → 验证 desk 未变化 → undo / checkpoint 恢复

第一阶段禁止事项 这个闭环没有稳定跑通之前，不接 LLM、不做聊天 UI、不做多模型适配、不做漂亮 Demo、不扩展材质/相机。

04  第一阶段 Technical Spike 验收标准

Spike 的目标不是“做出产品”，而是证明项目最底层的技术假设成立：结构化动作可以被 Blender 本地系统稳定、确定地执行和验证。

| 验收项 | 通过标准 | 失败意味着什么 |
| --- | --- | --- |
| Scene State | 稳定读取对象 transform、bbox、名称与锁定状态 | 场景表示层需要重做 |
| place_on | lamp 能落在 desk 顶面，无明显悬空/穿透 | 空间计算模型不够可靠 |
| right_of / left_of | 相对关系能被程序计算并验证 | 关系定义需收紧 |
| lock | 锁定后其他动作不改变目标 transform | 安全边界未建立 |
| verify | 执行结果由程序判定 PASS/FAIL，而非“看起来差不多” | 无法形成 benchmark |
| undo/checkpoint | 能恢复到执行前状态 | 不可控，不适合继续接 LLM |
| 重复性 | 同输入、同场景多次运行结果一致 | 执行器存在隐式状态/不确定性 |

建议的第一阶段代码结构

blender_scene_agent/ addon/ __init__.py operators.py panel.py core/ scene_state.py # 读取场景 actions.py # 动作 schema spatial.py # 空间关系与坐标计算 executor.py # 确定性执行 verifier.py # 执行后验证 checkpoint.py # undo / snapshot tests/ test_scene.blend test_actions.py docs/ decisions.md benchmark_spec.md

第一阶段结束时必须留下的证据

一个可重复运行的 .blend 测试场景。

一组固定 JSON 动作输入。

每次执行前后 scene state 的记录。

verifier 的 PASS/FAIL 输出。

失败案例与修复记录，而不是只保存成功视频。

05  正式作品的指标与 Baseline

最终不能只证明“能运行”。必须回答：它是否更可靠？更可控？更便宜？在什么任务上更有价值？

| 指标 | 定义 | 记录方式 |
| --- | --- | --- |
| Task Success Rate | 固定任务中最终状态满足全部要求的比例 | 自动 verifier |
| Constraint Preservation | 多轮修改后既有约束仍成立的比例 | 状态差异 + 约束检查 |
| Unauthorized Change Rate | 未授权/锁定对象被改变的比例 | transform diff |
| Rollback Accuracy | 失败后是否完整恢复执行前状态 | checkpoint diff |
| LLM Calls / Task | 完成一个成功任务平均调用模型次数 | 调用日志 |
| Tokens / Cost | 单个成功任务输入输出 token 与费用 | provider usage |
| Local Execution Ratio | 不依赖模型完成的动作比例 | 动作日志 |
| Time / Retries | 完成任务耗时与重试次数 | 计时与交互日志 |

至少两个比较对象

Baseline A：Blender 手工操作。回答“这个任务是否真的省事”。

Baseline B：普通 LLM 直接/自由操作 Blender 的方案。回答“我们的受约束架构是否更省调用、更稳定”。

关键原则 没有必要在所有指标都赢。正式作品至少要找到一个清晰、可重复、与架构直接相关的优势，并诚实展示代价。

06  阶段性“生死关卡” / Go–No-Go

以后不要每天凭感觉重新审判整个项目。只在预设关卡上集中质疑，并用证据决定继续、收缩、改方向或停止。

| 关卡 | 要回答的问题 | Go | No-Go / 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 技术关 | 本地执行器能否稳定执行并验证？ | 核心动作稳定可重复 | 先修底层；不接 LLM |
| G2 架构关 | LLM 是否只做语义层，调用明显可控？ | 大部分动作本地完成 | 重新切职责边界 |
| G3 竞争关 | 相比直接 Agent 是否至少有一项明确优势？ | 可靠性/成本/可控性胜出 | 收缩场景或改 framing |
| G4 价值关 | 是否存在手工明显繁琐、工具明显省事的任务？ | 找到稳定高价值任务族 | 换任务，不硬撑“万能助手” |
| G5 用户关 | 真实用户是否愿意第二次使用？ | 至少有人主动复用 | 若只有“挺酷”，继续收缩 |
| G6 作品关 | 面试官能否看见你的 contribution？ | 架构、评测、取舍清晰 | 补 benchmark / case study |

项目停止并不等于失败

如果某个关卡明确显示核心假设不成立，应尽早停止或重构。一个被快速证伪的 prototype，比投入数月后仍只能展示“能跑”更有价值。

07  开发里程碑与顺序

| 阶段 | 目标 | 主要产物 | 禁止扩张 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 定义冻结 | 冻结 v0.2 问题、边界、指标 | 本标准文档 + decision log | 不改大方向，除非触发关卡 |
| M1 本地执行器 | 无 LLM 跑通最小闭环 | scene_state / executor / verifier | 不接模型 |
| M2 意图解析 | 自然语言 → JSON Plan | LLM adapter + schema 校验 | 不做自由脚本 |
| M3 连续编辑 | 多轮状态、lock、checkpoint | state/history/constraint 管理 | 不扩 mesh |
| M4 Benchmark | 固定任务集 + baseline | 结果表、成本/成功率数据 | 不靠挑成功案例 |
| M5 用户试用 | 真实资产测试阻塞点 | 观察记录 + 问题分类 | 不追求大样本 |
| M6 作品包装 | 可复现、可解释、可演示 | README、架构图、Demo、case study | 不临时堆新功能 |

现在立刻做的 5 件事

建立 Git 仓库和最小 Blender 插件骨架。

准备 test_scene.blend：desk、lamp，必要时加 chair。

实现 scene_state.py：读取对象 transform 与 world-space bbox。

实现第一个 action：place_on(lamp, desk)，再叠加 right_of。

实现 verifier + checkpoint，证明 PASS 和 undo 都是程序可验证的。

08  Definition of Done：什么时候它才算“正式作品”

完成不是“代码写完”，而是以下证据齐备。

核心闭环在固定任务集上可重复运行，并有自动验证。

能清楚解释为什么采用“LLM 语义层 + 本地确定性执行层”。

有 baseline，对成功率、成本、模型调用次数、耗时等至少做一组定量比较。

有多轮编辑案例，能证明 lock / constraint / rollback 不是 UI 装饰。

有失败案例与局限说明，知道哪些任务不适合本系统。

至少完成少量真实用户/真实资产试用，并记录阻塞点。

仓库可复现，README 能说明问题、架构、实现、评测和结论。

Demo 展示的是“问题 → 计划 → 执行 → 验证/恢复”，而不只是炫技画面。

以后每次想加功能前，先问这 4 个问题

| 问题 | 只有回答“是”才继续 |
| --- | --- |
| 它是否直接服务当前核心问题？ | 否则进入 backlog，不进当前版本 |
| 它是否能被验证，而不是只“看起来不错”？ | 必须定义 PASS/FAIL |
| 它是否需要 LLM？ | 能本地确定解决就本地做 |
| 它是否会破坏当前里程碑？ | 若会，延后到下一个阶段 |

最终工作原则 我们不是在保证“最后一定做出一个牛项目”，而是在建立一套机制：让不值得做的方向尽早被证伪，让真正有价值的部分通过数据和用户反馈活下来。

附录 A  阶段关卡复盘模板

每次只在 G1–G6 关卡或明显出现新证据时做一次正式复盘。建议复制下面这张表到 docs/decisions.md。

| 字段 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 日期 / 当前阶段 | 例如：2026-09-15 / M1 本地执行器 |
| 当前假设 | 这一阶段具体想证明什么？只写一条。 |
| 已有证据 | 测试结果、失败案例、成本数据、用户反馈。 |
| 最强反证 | 什么事实最可能说明这个方向不值得继续？ |
| 结论 | Go / 收缩 / 改架构 / 停止。 |
| 下一步 | 只写 1–3 个能产生新证据的动作。 |

复盘纪律

不因为一天开发不顺就换题；只有新证据触发生死关卡。

不因为 Demo 好看就宣布成功；结论必须能对应到指标或用户行为。

每次复盘都必须留下“为什么继续/为什么停”的文字记录，供最后 case study 使用。